Zasedání   zastupitelstva obce Lety

ze dne 1.7.2004

Číslo :	        46

Datum :	12.07.2004

Program: -     informace o činnosti zastupitelstva

- diskuse

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Jiří Tesař a Michael Váňa

Zapisovatelka: Ing. Strnadová

Starosta zahájil zasedání v 19 hodin. Přítomno bylo 19 občanů a zastupitelé dle presenční listiny.

Informace:

- Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení:

  - žádost MŠ v Letech o příspěvek na „Divadelní pouť“ – schválen příspěvek 10.000,- Kč

  - firma Elektromontáže s.r.o. vybudovala veřejné osvětlení chodníku k supermarketu ESO v hodnotě 74.676,- Kč a darovala je obci. Zastupitelstvo přijetí daru odsouhlasilo

  - zastupitelstvu byla předložena zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2003. Zpráva byla bez připomínek schválena.

- Starosta informoval o činnosti obecního zastupitelstva, obecního úřadu a o dění v obci:

  - Stavba MŠ: Jsou hotové piloty, základová deska, napojení a rozvody kanalizace, je třeba dokončit úpravu základové desky. Do konce července bude provedeno výběrové řízení na firmu, která bude stavět budovu školky a bytů. Počítá se s finančními náklady na stavbu školky 18 až 20 milionů korun, dalších asi 12 milionů by měla stát výstavba osmi bytů. Projekt budovy musel být proti původnímu návrhu upraven, aby se stavba zlevnila. Nová MŠ by měla být otevřena od školního roku 2005 – 2006, celá stavba by měla být dokončena do konce roku 2005.

  - Dotace na komunikace: Obec dostala dotaci od Středočeského kraje 1 mil. Kč na obnovu komunikací. Z této částky bude dokončen nový povrch ulic Na Skalkách, Růžová a Lomená.

  - Dotace na nový povrch tréninkového hřiště u fotbalového areálu. Obec obdržela dotaci 200 tisíc korun a nový povrch by měl být položen do konce července.

  - Dotace na veřejný rozhlas. Obec žádala o 150 tisíc korun, bylo odsouhlaseno 95 tisíc korun. Finanční prostředky by měly stačit na nákup centrály a několika amplionů. Pro celou obec je dále  potřeba asi 27 přijímačů a amplionů, na které bude muset obec vynaložit dalších asi 100 tisíc korun. Starosta v této souvislosti připomněl možnost dostávat informace z obecního úřadu formou SMS zpráv.

  - Dotace na přestavbu budovy staré hasičárny na knihovnu: Dotace je přislíbena, zatím nevíme, v jaké výši to bude. Čekáme na návrh smlouvy.

  - Dotace na výstavbu kanalizace a vodovodu v ulicích U Viaduktu a V Průhonu: Dotace je přislíbena, než dostaneme finanční prostředky, vyřizujeme stavební povolení. K jeho získání je nutný souhlas majitelů pozemků, přes které sítě povedou. Ne všechny dotčené pozemky jsou obecní a s některými soukromými majiteli je velmi těžké se dohodnout.

  - Uskutečněné a plánované kulturní a sportovní akce v naší obci: Starosta informoval o akcích, které se v naší obci konaly, jako např. Trans Brdy maraton, Staročeské máje, Bike Brdy maraton, Dětský den s Divadelní poutí. O prázdninách se bude konat řada sportovních akcí – nohejbalový turnaj, soutěže ve stolním tenisu, tenisové soutěže, cyklistické kriterium a další.

  - O prázdninách budou v obci pracovat čtyři studenti – brigádníci, a to především na opravách cest.

  - Starosta informoval o letošním ročníku soutěže Vesnice roku. Jako starosta vítězné obce ve Středočeském kraji v loňském roce byl předsedou hodnotitelské komise v letošním roce. Jak uvedl, vůbec není jednoduché rozhodovat, která obec je lepší, ale naše obec by stále patřila k těm nejúspěšnějším.

  - Starosta podal informace o Obecně Prospěšné Společnosti KARLŠTEJNSKO, kam společně s naším Regionem Dolní Berounka patříme. Společnost byla založena pěti regiony ( RDB, Pláně, Horymír, Český Kras a region Jihozápad), je v ní asi 40 obcí a její velikost a složení by mělo usnadnit získávání dotací z EU. Hlavním problémem získávání dotací z EU je to, že akce je třeba zafinancovat a vybudovat z vlastních prostředků a pak teprve se rozhoduje o dotacích. A vlastních prostředků na financování akcí mají obce velmi málo.

  - Volby do Evropského Parlamentu – podrobné výsledky voleb v naší obci byly uvedeny v časopise Letovák, potěšující je účast voličů. V naší obci.se zúčastnilo 43 % voličů, což je značně více než celostátní průměr.

- Diskuse:

  - Upozornění na nutnost opravy ulice Pod Viničkou. Vzhledem k tomu, že ulicí projíždějí nákladní automobily stavební firmy, opravy štěrkem nestačí – hned se rozjezdí. Starosta odpověděl, že opravovat komunikace budou během prázdnin brigádníci, trvalá úprava povrchu ulice Pod Viničkou závisí na finančních prostředcích.

  - Dotaz, jaká omezení rychlosti platí v ulici K Lesíku. Auta tam jezdí velmi rychle a omezení značkami není jednoznačné. Starosta slíbil, že situaci prověří a omezení rychlosti bude řešeno značkami.

  - Dotaz, zda by nemohl být označen přechod pro chodce přes hlavní silnici k obchodu ESO také od Letů (zatím je jen od Dobřichovic). Starosta vysvětlil, že dopravní značení na hlavní silnici je v kompetenci Dopravního inspektorátu Krajského úřadu a dle jeho stanoviska nelze omezit dopravu na silnici dvěma přechody pro chodce tak blízko sebe.

  - Dotaz na smysl a účinnost protipovodňové zábrany budované městem Řevnice u viaduktu. Další dotaz, zda se kontejnery na odpad budou stěhovat na jiné místo, protože na současném místě je kolem nich neúnosný nepořádek. Starosta odpověděl, že nové místo již je vybráno, je jen třeba dohodnout vyvážení.

  - Dotaz, jak jsou daleko jednání s Českým Telecomem o přepojení telefonní sítě z nadzemního vedení na podzemní kabely, které byly v naší obci položeny již před několika roky. Starosta odpověděl, že jednání s Telecomem je velmi složité, přepojení slibují, ale žádný harmonogram prací dosud nebyl předložen.

  - Dotaz, zda by nebylo možno zřídit zastávku autobusu 311 někde poblíž nové zástavby Na Hvězdárnách. Autobus tudy jezdí, ale pro obyvatele jsou  stávající zastávky ( v Letech u bývalého obchodu a v obci Mořinka) příliš daleko. Starosta slíbil možnost zřízení zastávky projednat s provozovatelem autobusové linky.

  - Dotaz na další využití bývalého obchodu v obci. Starosta podal informaci, že majitel obchod přestavuje a připravuje ho ke kolaudaci jako kavárnu.

Zapsal : Ing. Alena Strnadová

Ověřili : Mgr. Jiří Tesař

Michael Váňa

Jiří Hudeček

starosta

Usnesení č.1 ze zasedání zastupitelstva obce Lety

ze dne 1.7.2004

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

  - dar Mateřské škole Lety ve výši 10.000,- Kč jako příspěvek na Divadelní pouť

  - příjem daru od firmy Elektromontáže s.r.o. ve výši 74.676,- Kč formou vybudování části veřejného osvětlení k obchodu ESO

  - zprávu nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2003.

Zapsal : Ing. Alena Strnadová

Ověřili : Mgr. Jiří Tesař

Michael Váňa

Jiří Hudeček

starosta

Usnesení č.2 ze zasedání zastupitelstva obce Lety

ze dne 1.7.2004

Obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí těchto dotací:

  - na obnovu komunikací ve výši 1.000.000,- Kč

  - na úpravu povrchu tréninkového hřiště ve výši 200.000,- Kč

  - na veřejný rozhlas v návrhu 95.000,- Kč

  - na Středočeskou školu obnovu vesnice v návrhu 200.000,- Kč.

Zapsal : Ing. Alena Strnadová

Ověřili : Mgr. Jiří Tesař

Michael Váňa

Jiří Hudeček

starosta

Usnesení č.3 ze zasedání zastupitelstva obce Lety

ze dne 1.7.2004

Obecní zastupitelstvo doporučuje uzavřít veřejnoprávní smlouvu na provozování veřejného osvětlení v ulici V Průhonu dle návrhu Městského úřadu v Řevnicích.

Zapsal : Ing. Alena Strnadová

Ověřili : Mgr. Jiří Tesař

Michael Váňa

Jiří Hudeček

starosta

Usnesení č.4 ze zasedání zastupitelstva obce Lety

ze dne 1.7.2004

Obecní zastupitelstvo:

  - schvaluje záměr rekonstrukce budovy na pozemku č. 69/2 v k.ú. Lety na obecní knihovnu. Realizace oprav proběhne v období září až prosinec 2004

  - pověřuje starostu k zahájení jednání ve věci uzavření smluv týkajících se rekonstrukce budovy na obecní knihovnu.

Zapsal : Ing. Alena Strnadová

Ověřili : Mgr. Jiří Tesař

Michael Váňa

Jiří Hudeček

starosta